МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  20 » февраля  2017 года                                                                              №  7 .

д. Воронино

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Воронинского

сельского поселения в 2017 году

В целях своевременной и качественной подготовки муниципального образования «Воронинское сельское поселение» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2017 году и в соответствии с постановлением Администрации Томского района «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2017 году» от 16.01.2017 № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего весеннего половодья, чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2017 года в муниципальном образовании «Воронинское сельское поселение» согласно приложению 1.

2. Утвердить Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего половодья согласно приложению 2.

3. Копии вышеуказанных Планов представить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района через отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 28.02 2017, ответственный управляющий делами Каличкина А.И.

3. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий, ответственный Глава поселения Пинус А.В.

4. Установить с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района через отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 28.02 2017, ответственный управляющий делами (Каличкина А.И).

5. Установить количество домохозяйств  в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории (приложение № 3), спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости,     питьевой водой;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

6. Утвердить места эвакуации граждан из подтопляемой территории (приложение № 4)

6. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, ответственный специалист Орешкина Т.С. до 03.03.2017

7. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, сведения о которых представить в отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 28.02.2017, ответственный ведущий специалист –финансист Ершова Т.В.

8.  Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой. Докладывать  об уровнях подъема воды ежедневно в единую дежурно-дипетчерскую службу тел. 40-11-22, ответственный управляющий делами Каличкина А.И

9. Утвердить состав Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Воронинское сельское поселение», согласно приложению 5. Комиссии осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий на территории Воронинского сельского поселения.

10.   Постановление № 5 от 26.01.17 считать утратившим силу.

11. Управляющему  делами Каличкиной А.И. опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Воронинского сельского поселения и разместить на сайте муниципального образования «Воронинское сельское поселение», организовать информирование населения о прохождении весеннего половодья и мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения населения в зонах подтопления, при поступлении соответствующей информации.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воронинского

сельского поселения                                                           Пинус А.В

Приложение № 1

Приложение № 1 к постановлению Воронинского

сельского поселения

от 20.02.2017  № 07

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего весеннего половодья, чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии ЧС поселения по теме «Действие органов местного самоуправления, состава сил и средств, привлекаемых при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов и ликвидации последствий паводка 2017». Проверить систему оповещения по населенным пунктам поселения. | март 2017 | Председатель комиссии по ЧС – глава поселения А.В. Пинус Председатель Совета поселения – А.В. Пинус |
| 2 | Подготовить график ответственных должностных лиц для контроля и оперативного сбора, доведения информации до отдела по ГО и ЧС Томского района о ходе пропуска паводковых вод на территории поселения. | 01.03.2017 | Управляющий делами –Каличкина А.И |
| 3 | Подготовка памяток населению по его действиям в период половодья, в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (школы, детские сады, остановки общественного транспорта, торговые точки, клубы, и т.д.). | при подготовке к половодью | Отдел по ГО и ЧС УД АТР, Управляющий делами - Каличкина А.И |
| 4 | Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение необходимых дополнительных сил и средств, в том числе лодок (согласовать их поставку). | 01.03.2017 (представить в отдел по ГО и ЧС) | Глава поселения – А.В. Пинус |
| 5 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | 01.03.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус |
| 6 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи совместно с руководителями предприятий, председателей ТСЖ, муниципальными учреждениями на территории поселения | 10.03.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус Директор ООО Гарант –Муратов В.В. Специалист 1 категории Попова Л.И. |
| 7 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. п.). | 10.03.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус |
| 8 | Организовать работу с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья, согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. Подписные листы хранить в комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Воронинского поселения. Организовать доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае проведения эвакуации, обеспечение пожарной безопасности с подготовкой к пропуску паводковых вод. Провести сходы граждан по населенным пунктам: д.Воронино, с. Семилужки. д.Новомихайловка | Февраль- Март 2017 | Глава поселения – А.В. Пинус Управляющий делами - Каличкина А.И Специалист 1 категории Орешкина Т.С |
| 9 | Организовать охрану населенных пунктов, отдельных домов, из которых планируется и будет проведена эвакуация жителей. В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию проводить в принудительном порядке в присутствии представителей внутренних дел. | при подготовке к половодью | Глава поселения – А.В. Пинус Управляющий делами - Каличкина А.И |
| 10 | Организовать оповещение населения поселения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, вплоть до подворного обхода. | при подготовке к половодью | Глава поселения – А.В. Пинус Управляющий делами - Каличкина А.И |
| 11 | Обеспечить заранее эвакуацию в лечебные учреждения маломобильных групп населения (престарелые, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями, беременные) из зон возможного подтопления из населенных пунктов, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | 01.04.2017 | Светлинская районная больница Глава поселения – А.В. Пинус |
| 12 | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных, запасов кормов из зон возможного затопления. | до 01.04.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус. |
| 13 | Определить места возможного размещения людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить их размещение, питание при временном проживании. | 01.04.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус Управляющий делами - Каличкина А.И |
| 14 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | 20.03.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус |
| 15 | Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. | до 01.04.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус |
| 16 | Организация временных водомерных постов и доведение информации об уровнях подъема воды до населения и отдела по ГО и ЧС Томского района | 01.04.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус Управляющий делами - Каличкина А.И |
| 17 | Предусмотреть размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | 01.04.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус |
| 18 | Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения в н.п., отрезаемых от основной территории в период весеннего половодья. | 01.04.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус |
| 19 | По окончании паводка произвести обследование объектов для выявления и определения ущерба от подтопления паводковыми водами территории поселения. Материалы обследования представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район». | 15.05.2017 | Глава поселения – А.В. Пинус Управляющий делами - Каличкина А.И Специалист 1 категории Орешкина Т.С |

Глава Воронинского поселения          ______________                 А.В. Пинус

Приложение № 2 к постановлению Воронинского

сельского поселения

от 20.02.2017  № 07

РАСЧЕТ

сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий

| Назначение | Наименование техники | количество | ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эвакуация населения и сельхоз. животных | МТЗ -82 с телегой Экскаватор Автобус | 1 1 1 | Пинус А.В | Местонахождение в ООО «Гарант» с. Семилужи с.Сухоречье |
| Эвакуация населения | Автобус | 1 | . Пинус А.В | с. Сухоречье |
| Откачка воды из подтопленных зданий, помещений | Мотопомпа | 4 | Пинус А.В | Местонахождение ООО «Гарант» с. Семилужи |

Глава Воронинского поселения          ______________                 А.В. Пинус

Приложение № 3 к постановлению Воронинского

сельского поселения

от 20.02.2017  № 07

список

домохозяйств попадающих в зону подтопления в с. Семилужки

| № п/п | Адрес домохозяйства | Количество голов сельскохозяйственных животных | Количество членов семьи/ из них детей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Домохозяйства в зоне подтопления |  |  |  |  |
| 1 | Иркутский тракт д 50 | нет | 2 |  |
| 2 | Иркутский тракт д 56 | нет | 6 |  |
| 3 | Иркутский тракт д 49 | нет | 4 |  |
| 4 | Иркутский тракт д 48 | нет | 2 |  |
| 5 | Иркутский тракт 60 стр Б | Козы, 4шт | 3 |  |
| 6 | Луговая д 6 | нет | нет |  |
| 7 | Луговая д 4 | нет | 2 |  |
| Домохозяйства в зоне возможного подтопления |  |  |  |  |
| 1 | Иркутский тракт д 45 кв 2 | нет | 1 |  |
| 2 | Иркутский тракт д 45 кв 1 | нет | 3 |  |
| 3 | Иркутский тракт д 47 кв 1 | нет | 4 |  |
| 4 | Иркутский тракт д 47 кв 2 | нет | 2 |  |
| 5 | Иркутский тракт д 48а | Свиньи, 3 шт | 5 |  |
| 6 | Иркутский тракт д 60а | Козы, 4 шт | 5 |  |
| 7 | Заречная д 11 | нет | 1 |  |
| 8 | Заречная д 9 | нет | 7 |  |
| ИТОГО граждан в зоне подтопления-19 / возможного подтопления-28 |  |  |  |  |

Глава Воронинского поселения          ______________                 А.В. Пинус

Приложение № 4 к постановлению Воронинского

сельского поселения

от 20.02.2017  № 07

МЕСТА

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗОН  ПОДТОПЛЕНИЯ

с. Семилужки

МБОУ «Семилуженская СОШ »  - ответственный директор  Гордиенко Ольга Олеговна

тел. 946-139, 946-030

Приложение № 5 к постановлению Воронинского

сельского поселения

от 20.02.2017  № 07

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Председатель комиссии: Пинус А.В., глава Воронинского сельского поселения (глава администрации).

Заместитель председателя: Ершова Т.В., Ведущий специалист-финансист Администрации Воронинского сельского поселения.

Секретарь комиссии: Бреховских Л.А., делопроизводитель Администрации Воронинского сельского поселения.

Члены комиссии:

Пинус А.В., глава Воронинского сельского поселения (глава Администрации).

Муратов В.В.  директор УК ООО «Гарант»

Родионова Л.И., специалист 1 категории Администрации Воронинского сельского поселения.

Глава Воронинского поселения          ______________                 А.В. Пинус