****

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 9 » февраля 2021 года №11-чс .

д. Воронино

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Воронинского

сельского поселения в 2021 году

  В целях своевременной и качественной подготовки муниципального образования «Воронинское сельское поселение» к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 2020 году и в соответствии с постановлением Администрации Томского района «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томского района в 2021 году» от 26.01.2020 № 16,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего весеннего половодья, чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2021 года в муниципальном образовании «Воронинское сельское поселение» согласно приложению 1.

2. Утвердить Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения запланированных мероприятий на период весеннего половодья.

3. Копии вышеуказанных Планов представить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района через отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 27.02. 2021, ответственный управляющий делами Созонтова А.П.

3. Организовать практическую подготовку сил и средств к решению возложенных задач в соответствии с Планами их действий, ответственный Временно исполняющий полномочия Главы поселения Созонтова А.П.

4. Установить с началом весеннего половодья круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Сведения об организации дежурства (место дежурства, график, номера телефонов) в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Томского района через отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 27.02.2021, ответственный управляющий делами (Созонтова А.П.).

5. Уточнить количество граждан в населенных пунктах, которые могут быть подвергнуты подтоплению или оказаться отрезанными от основной территории, спланировать и провести комплекс мероприятий по обеспечению их всем необходимым, в том числе:

- основными продуктами питания и предметами первой необходимости, питьевой водой;

- средствами пожарной безопасности;

- средствами оповещения и связи;

- жилищно-коммунальными, транспортными услугами и топливно-энергетическими ресурсами;

6. Провести разъяснительную работу с жителями населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий с оформлением подписных листов о согласии или отказе их от эвакуации; определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации, пункты посадки людей на транспорт; создать транспортные группы для эвакуации населения и сельскохозяйственных животных, ответственный специалист Козлова А.А.

7. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, сведения о которых представить в отдел по ГО и ЧС Администрации Томского района до 20.03.2021, ответственный ведущий специалист –финансист Ершова Т.В.

8. Организовать постоянный мониторинг за ледовой обстановкой, организовать водомерные посты с ведением соответствующих журналов наблюдений, назначить ответственных лиц. Докладывать об уровнях подъема воды ежедневно в единую дежурно-дипетчерскую службу тел. 40-11-22, ответственный управляющий делами Созонтова А.П.

 9. Утвердить состав Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Воронинское сельское поселение», согласно приложению 5. Комиссии осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и координацию деятельности оперативно-хозяйственных комиссий на территории Воронинского сельского поселения.

10. Управляющему делами Созонтовой А.П. опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Воронинского сельского поселения и разместить на сайте муниципального образования «Воронинское сельское поселение», организовать информирование населения о прохождении весеннего половодья и мерах, принимаемых для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения населения в зонах подтопления, при поступлении соответствующей информации.

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВРИП Главы поселения А.П. Созонтова

Приложение № 1

к постановлению Воронинского

сельского поселения

от 09.02.2021 № 11-чс

**ПЛАН**

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в период предстоящего весеннего половодья, чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2018 года

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий (работ)** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии ЧС поселения по теме «Действие органов местного самоуправления, состава сил и средств, привлекаемых при возникновении угрозы затопления (подтопления) населенных пунктов и ликвидации последствий паводка 2018».Проверить систему оповещения по населенным пунктам поселения. | март 2021 | Председатель комиссии по ЧС – ВРИП главы поселения А.П. Созонтова |
| 2 | Подготовить график ответственных должностных лиц для контроля и оперативного сбора, доведения информации до отдела по ГО и ЧС Томского района о ходе пропуска паводковых вод на территории поселения. | 01.03.2021 | Управляющий делами – Созонтова А.П. |
| 3 | Подготовка памяток населению по его действиям в период половодья, в случаях угрозы жизни и здоровью людей и организация распространения данных памяток в местах массового присутствия населения (школы, детские сады, остановки общественного транспорта, торговые точки, клубы, и т.д.). | при подготовке к половодью | Отдел по ГО и ЧС УД АТР,Управляющий делами – Созонтова А.П. |
| 4 |  Определить состав сил и средств для предупреждения (ликвидации) ЧС при пропуске паводковых вод. Заключить договоры на привлечение необходимых дополнительных сил и средств, в том числе лодок (согласовать их поставку). | 01.03.2021(представить в отдел по ГО и ЧС)  | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов  |
| 5 | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | 01.03.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов |
| 6 | Организовать работы по очистке крыш зданий от снега и наледи совместно с руководителями предприятий, председателей ТСЖ, муниципальными учреждениями на территории поселения | 10.03.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов Директор ООО Гарант –Муратов В.В.Специалист 1 категории Козлова А.А. |
| 7 | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. п.). | 10.03.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов  |
| 8 | Организовать работу с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию половодья, согласие или отказ от эвакуации оформить подписными листами. Подписные листы хранить в комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Воронинского поселения. Организовать доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае проведения эвакуации, обеспечение пожарной безопасности с подготовкой к пропуску паводковых вод.Провести сходы граждан по населенным пунктам: д.Воронино, с. Семилужки. д.Новомихайловка |  Март 2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов Управляющий делами – Созонтова А.П.Специалист 1 категории Козлова А.А.  |
| 9 |  Организовать охрану населенных пунктов, отдельных домов, из которых планируется и будет проведена эвакуация жителей. В случае резкого обострения обстановки и возникновения угрозы жизни людей эвакуацию проводить в принудительном порядке в присутствии представителей внутренних дел. | при подготовке к половодью | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов Управляющий делами – Созонтова А.П. |
| 10 | Организовать оповещение населения поселения, организаций о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, вплоть до подворного обхода. | при подготовке к половодью | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов Управляющий делами - Созонтова А.П. |
| 11 | Обеспечить заранее эвакуацию в лечебные учреждения маломобильных групп населения (престарелые, инвалиды, лица с хроническими заболеваниями, беременные) из зон возможного подтопления из населенных пунктов, отрезанных от остальной территории в паводковый период. | 01.04.2021 | Светлинская районная больницаВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов  |
| 12 | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных, запасов кормов из зон возможного затопления. | до 01.04.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов  |
| 13 | Определить места возможного размещения людей при эвакуации из зон затопления, обеспечить их размещение, питание при временном проживании. | 01.04.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов Управляющий делами - Созонтова А.П. |
| 14 | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива, строительных материалов, финансовых средств на первоочередные противопаводковые мероприятия. | 20.03.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов |
| 15 | Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. | до 01.04.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов |
| 16 | Организация временных водомерных постов и доведение информации об уровнях подъема воды до населения и отдела по ГО и ЧС Томского района  | 01.04.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов Управляющий делами - Созонтова А.П. |
| 17 | Предусмотреть размещение и питание привлекаемых сил для проведения АВР и превентивных мероприятий, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | 01.04.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов |
| 18 | Организовать завоз продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые точки для обеспечения жизнедеятельности населения в н.п., отрезаемых от основной территории в период весеннего половодья. | 01.04.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов  |
| 19 | По окон­ча­нии па­вод­ка про­из­ве­сти об­сле­до­ва­ние объ­ек­тов для вы­яв­ле­ния и оп­ре­де­ле­ния ущер­ба от под­то­п­ле­ния па­вод­ко­вы­ми во­да­ми тер­ри­то­рии поселения.Ма­те­риа­лы об­сле­до­ва­ния пред­ста­вить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район». | 15.05.2021 | ВРИП Главы поселения – А.П. Созонтов Управляющий делами - Созонтова А.П.Специалист 1 категории Козлова А.А.  |

ВРИП Главы Воронинского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Созонтва