МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

(ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«14»  апреля  2011 г.                                                                                     № 28а

д. Воронино

О подготовке к пожароопасному периоду

в лесах на территории Воронинского поселения

В целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2011 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров, в соответствии с  постановлением Главы Томского района № 47 от 23.03.2011 г

считаю необходимым:

- Утвердить план организационно- технических мероприятий по защите населения и территории Воронинского сельского поселения от лесных пожаров на пожароопасный сезон 2011 года согласно приложению № 1.

- Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном Бюллетене воронинского сельского поселения.

- Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения                                                                        А. В. Пинус

(Глава Администрации)

Приложение № 1

к распоряжению Главы Администрации

№ ____ от «____» _________ 2011 г.

План организационно-технических мероприятий по защите населения и территории Воронинского сельского поселения от лесных пожаров на пожароопасный сезон 2011 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить план сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности и представить на рассмотрение в КЧС через отдел ГО и ЧС | до 15 апреля | Глава поселения Управляющий Делами |
| 2 | Взять на учет перечень всех населенных пунктов Воронинского сельского поселения | до 15 апреля | Глава поселения Управляющий Делами |
| 3 | Организовать на территории поселения добровольные пожарные дружины и оснастить первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 15 апреля | Глава поселения Депутаты |
| 4 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы, провести работы по устройству миерализованных полос шириной не менее 3-х метров по периметру населенных пунктов, расположенных в близости от лесных массивов | май-июнь | Глава поселения депутаты предприниматели население |
| 5 | Рассмотреть на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и ход подготовки поселения к пожароопасному периоду | до 15 апреля | Глава поселения |
| 6 | Определить порядок охраны лесов, находящихся в ведении Воронинского сельского поселения, заключить договора с государственной пожарной службой Томского района (5 отряд ГУ ФПС) по охране лесов от пожаров | май , по договоренности | 5 отряд ГУ ФПС Управляющий Делами Глава поселения |
| 7 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до Администрации Томского района | В течении пожароопасного периода | Глава поселения Управляющий Делами |
| 8 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | май | Глава поселения |
| 9 | Организовать через средства массовой информации агитационно-раз.яснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах | май | Управляющий Делами Администраторы населенных пунктов |